2022年市政府民生实事项目责任清单

| 序号 | 项目名称 | 牵头单位 | 配合单位 | 预计完成 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建成中小学、幼儿园70所，新增学位6万个 | 市教育局 | 市规划和自然资源局、市发改委、市财政局、市建委，各区、县（市）政府 | 12月底 |
|  | 组织课后服务专项体育课进校园1万堂 | 市体育局 | 市教育局，各区、县（市）政府 | 11月底 |
| 2 | 完成回迁安置11600户 | 市建委 | 市规划和自然资源局、市住保房管局、市民政局、市城管局、市公安局交警局、市园文局、市人防办、市钱投集团、国网杭州供电公司、市城投集团，各相关区政府 | 11月底 |
|  | 新增公租房货币补贴保障家庭3万户，新开工保障性住房100万平方米 | 市住保房管局 | 市规划和自然资源局、市建委、市财政局、市民政局、市发改委，各相关区、县（市）政府 | 11月底 |
| 3 | 新增群众身边体育健身设施300处，组织全民健身赛事活动和科学健身指导进社区（村）1万场、开放免费或低收费全民健身场地1万片 | 市体育局 | 市发改委、市财政局、市卫生健康委员会、市民政局、市规划和自然资源局、市建委、市园文局、市林水局、市城管局、市交通运输局、杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府 | 11月底 |
| 4 | 实施政策性特色农业主体综合保险扩面，惠及农业主体15000户 | 市农业农村局 | 市发改委、市应急管理局、市财政局、市地方金融监管局、国家税务总局杭州市税务局、市林水局、市气象局，各相关区、县（市）政府 | 12月底 |
| 5 | 新建成社区级公园60个 | 市规划和自然资源局 | 市园文局、市体育局，各相关区、县（市）政府 | 12月底 |
|  | 新增乡村（社区）博物馆50家，保护修缮农村乡土建筑50处 | 市园文局 | 市财政局、杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府 | 12月底 |
| 6 | 规范化改造避灾安置场所300个 | 市应急管理局 | 市住保房管局、市财政局、杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府 | 11月底 |
|  | 新（改）建应急救护实训基地20个，新增应急救护考点15个、应急救护实操体验点50个、应急救护持证人员8万名 | 市红十字会 | 杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府 | 12月底 |
| 7 | 完成改造城镇老旧小区200个 | 市建委 | 市发改委、市财政局、市城管局、市住保房管局、市消防救援支队，各区、县（市）政府 | 11月底 |
|  | 实施老旧高层住宅小区二次供水设施改造50个 | 市城管局 | 市委政法委、市财政局、市住保房管局、市建委、市卫生健康委员会、市发改委、市司法局、市规划和自然资源局、市民政局、市人防办、市城投集团，各相关区、县（市）政府 | 12月底 |
|  | 推进老旧小区住宅加装电梯1000台，创建“美好家园”住宅示范小区100个 | 市住保房管局 | 市委宣传部、市建委、市民政局、市公安局、市司法局、市财政局、市规划和自然资源局、市园文局、市市场监管局、市城管局、市消防救援支队、国网杭州供电公司、杭州电信公司、杭州移动公司、杭州联通公司、市城投集团、华数集团，各区、县（市）政府 | 12月底 |
| 8 | 新辟优化地铁接驳公交线路50条、城乡公交线路60条 | 市交通运输局 | 市城投集团，各相关区、县（市）政府 | 12月底 |
|  | 新增地铁出入口非机动车停放点100处、非机动车停车位10000个 | 市城管局 | 市交通运输局、市园文局、市地铁集团，各相关区政府 | 12月底 |
| 9 | 新增普惠托位5580个，社区婴幼儿成长驿站100家 | 市卫生健康 委员会 | 市教育局、市财政局、市建委、市消防救援支队、杭州西湖风景名胜区管委会，各区、县（市）政府 | 11月底 |
|  | 新增老年大学（学堂）15所 | 市教育局 | 市委老干部局、市卫生健康委员会、市人力社保局、市民政局，各区、县（市）政府 | 12月底 |
|  | 新增康养联合体16家，认知障碍照护专区床位1120张 | 市民政局 | 市财政局、市卫生健康委员会，各区、县（市）政府 | 11月底 |
| 10 | 提升建设规范化儿童康复机构10家、规范化残疾人之家26家，完成重要公共服务场所无障碍改造138处 | 市残联 | 市卫生健康委员会、市教育局、市民政局、市财政局、市发改委、市人力社保局、国家税务总局杭州市税务局、市城管局、市建委、市机关事务局、市文化广电旅游局、市体育局、市市场监管局，各区、县（市）政府 | 10月底 |